Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 квартал 2021 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 7661874,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2021 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 16.03.2021 № 515.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 05.03.2021), составляет 1187471,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 168988,5 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 107716,4 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 05.03.2021) на реализацию подпрограммы, составили 907077,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 92008,2 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2021 года на реализацию подпрограммы направлено 35968,9 тыс. руб. – средства областного бюджета (39% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

По основному мероприятию 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 81758,2 тыс. руб., исполнено 35968,9 - средства областного бюджета (44% от доведенного предельного объема финансирования).

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 20000 тыс. руб. В соответствии с выделенными лимитами департаментом проводится работа по приобретению в собственность Воронежской области нежилого встроенного помещения общей площадью 466,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, д. 64, для размещения органов власти и учреждений.

В целях определения рыночной стоимости указанного имущества департаментом был заключен государственный контракт на проведение независимой оценки рыночной стоимости указанного помещения. Согласно отчету об оценке, величина рыночной стоимости данного помещения составила 23192 тыс. рублей.

В настоящее время департаментом разработан проект приказа «Об утверждении решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объект недвижимого имущества» в целях приобретения данного объекта недвижимого имущества.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 13 тыс. руб. - средства областного бюджета (1,2% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1100 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 8 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 494,7 тыс. руб. В 1 квартале т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 13 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 3 тыс. руб. - средства областного бюджета (1% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 99 объектов недвижимости и 14 земельных участков, в том числе: 2 земельных участка, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения, 7 земельных участков, занимаемых областными учреждениями; 5 земельных участков, занимаемых объектами религиозного значения.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 350 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 200 тыс. руб. В 1 квартале т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 3 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Подготовлено 11 проектов постановлений правительства области о переводе 13 земельных участков общей площадью 172,3 га из одной категории в другую на территории Аннинского, Бобровского, Каширского, Новоусманского, Павловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Россошанского районов.

Оказывается содействие компании ООО «Долина семян» по реализации инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению семян» на территории Рамонского муниципального района. Организована работа по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Горожанского сельского поселения Рамонского района в целях установления территориальной зоны сельскохозяйственного использования (размещение объекта капитального строительства агропромышленного комплекса) в отношении земельного участка, определенного для реализации инвестиционного проекта.

Оказывается содействие компании ООО «Вайлдберриз» по подбору земельных участков, пригодных для реализации инвестиционного проекта по строительству логистического центра в непосредственной близости с федеральной автомагистралью М4 «Дон».

Предоставлены в аренду ООО «Дон» земельные участки областного уровня собственности общей площадью 4 тыс. га для сельскохозяйственного производства и реализации на территории Острогожского, Семилукского и Хохольского районов масштабного инвестиционного проекта «Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующего производства молочного комплекса на 1000 коров в с. Устье Хохольского района Воронежской области».

Подготовлено заключение о возможности реализации инвестиционного проекта ООО ПК «Ангстрем» на земельном участке площадью 4,1 га, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в аренде АО «Винко».

Заключены договоры аренды на 113 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6762,5 га.

Заключены договоры купли-продажи на 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3274,3 га.

Заключены договоры аренды на 7 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 43,8 га.

В 1 квартале т.г. были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3000 тыс. руб. В соответствии с выделенными лимитами проводится работа по подготовке конкурсной документации на оказание услуг по оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки сельхозназначения, занятые лесными насаждениями, а также на выполнение работ по расчету вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий ГТС, находящихся в собственности Воронежской области.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2021 на территории Воронежской области в реестре многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность, состоят 5683 многодетных гражданина, в том числе 4270 многодетных граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, и 1413 многодетных граждан, проживающих на территории муниципальных районов Воронежской области.

Всего на отчетную дату на территории Воронежской области бесплатно предоставлены в собственность участки 6676 многодетным гражданам, в том числе 1206 многодетным гражданам, состоящим на очереди и проживающим на территории г. Воронежа, и 5470 многодетным гражданам, проживающим на территории муниципальных районов Воронежской области.

В 2021 году земельные участки предоставлены 19 гражданам, проживающим на территории г. Воронежа, и 89 гражданам, проживающим на территории муниципальных образований.

Предоставление земельных участков осуществлялось на территории с. Александровка, д. Михайловка Новоусманского района, с. Русская Гвоздевка, с. Большая Верейка Рамонского района, с. Гудовка Семилукского района, а также городского округа г. Воронеж.

Запущена альтернативная мера поддержки многодетных граждан -  замена предоставления земельного участка на единовременную денежную выплату.

Воронежской областной Думой 05.03.2021 принят разработанный департаментом Закон Воронежской области от 05.03.2021 № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», предусматривающий предоставление многодетным гражданам данной альтернативной меры господдержки.

Разработан проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка предоставления многодетным гражданам единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», устанавливающий порядок предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты гражданам, имеющих трех и более детей, с их согласия взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Утверждены и внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории г.Воронежа по 5 участкам территорий, включающие в себя 8 мест установки рекламных конструкций различных форматов. Исключены из ранее утвержденных схем 33 места установки рекламных конструкций по 12 участкам территории (всего исключено 900 мест).

Выдано 30 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В целях передачи материалов в УФАС по Воронежской области по выявленным признакам нарушения Федерального закона «О рекламе» в части содержания рекламной информации на рекламных конструкциях подготовлен проект соглашения о взаимодействии департамента с УФАС по Воронежской области.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Воронежа. За отчетный период департаментом составлено 152 акта осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, и выдано 239 предписаний о демонтаже таких конструкций.

Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 26 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по г.Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 17 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

В 1 квартале 2021 года велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории г.Воронежа. За истекший период были размещены информационные материалы на 274 рекламных поверхностях различных форматов и видеоэкранах.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В соответствии с выделенными лимитами проводится работа по подготовке документации для заключения государственного контракта на выполнение работ по текущему ремонту информационных щитов, принадлежащих Воронежской области.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 42 приказа департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной»:

- обеспечена актуализация обзорной схемы земельных участков, расположенных в границах Петровской набережной, в разрезе собственников с учетом произведенной регистрации права собственности Воронежской области на земельные участки;

- расторгнуты договоры безвозмездного пользования земельными участками с ГБУ ВО «Спортсооружения»;

- образован земельный участок путем объединения земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах территории Петровской набережной.

Завершены мероприятия по оформлению земельных участков, находящихся в границах сквера им. Куцыгина, расположенного перед зданиями Воронежской областной Думы и Диагностического центра. По результатам 4 земельных участка и 11 сооружений областного уровня собственности переданы в муниципальную собственность городского округа город Воронеж для проведения работ по благоустройству сквера.

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 3-х заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области, рассмотрено 42 заявления по 116 объектам недвижимости, из них согласовано - 37, отказано - 79.

По мероприятию «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» исполнено 33606,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (82,7% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За отчетный период по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 19025,22 тыс. руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с предложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомление о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 40638,2 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 7000 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

Предоставлено в безвозмездное пользование 8 земельных участков департаменту строительной политики Воронежской области для строительства ФАП.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 6 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Произведен подбор земельных участков для организации площадок для торговли на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск) в целях сохранения рабочих мест и поддержки малого бизнеса.

В рамках реализации переданных полномочий по управлению и распоряжению земельным участком, расположенным по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, 142в, для создания объектов социальной инфраструктуры департаментом осуществлены мероприятия по регистрации права собственности Воронежской области в отношении 4-х земельных участков.

Во исполнение задач, определенных приоритетным проектом «Создание к 2023 году благоустроенного места отдыха населения в лесопарковой зоне «Северный лес»:

- утверждены типовые формы соглашений об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд,

- проведено совещание с представителем собственников (физических лиц) земельных участков, расположенных в границах ООПТ «Северный лес», по вопросу обмена земельных участков на земельные участки из состава земель лесного фонда, расположенные в районе ул. Ростовской;

-заключены соглашения о намерениях заключить договоры мены земельных участков с АО ФК «Аксиома» и ООО «Загородная недвижимость».

РОО «Федерация автомобильного спорта Воронежской области» предоставлен земельный участок, расположенный рядом с земельным участком по ул.Острогожская, 150/1.

В рамках реализации приоритетного стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной»:

- проведены мероприятия по регистрации права собственности Воронежской области в отношении 10 земельных участков, расположенных по адресу: г. Воронеж, Петровская набережная,

- осуществлена государственная регистрация права собственности Воронежской области в отношении земельного участка по адресу: г.Воронеж, ул. Выборгская, 130 и по адресу: г. Воронеж, наб. Петровская, 18,

- утверждена схема расположения земельного участка площадью                        60 кв.м, занимаемого ГРП № 205, по адресу: г. Воронеж, ул. Софьи                Перовской, 35р.

В соответствии с заявлением МБУ «Зеленхоз» утверждена схема расположения и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 1195527 кв.м, расположенный по адресу: г.Воронеж, центральная часть кадастрового квартала 36:34:0346001, для организации кладбища.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 28 объектов недвижимого имущества и 775 объектов движимого имущества.

В государственную собственность Воронежской области принято 1023 объекта движимого имущества и 3 объекта недвижимого имущества.

Подготовлено 9 проектов распоряжений правительства области о приеме из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области 13 сооружений дорожного транспорта и 15 земельных участков, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Воронежской области.

Завершены мероприятия по передаче из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения Белгород – Павловск (4 сооружения, 10 земельных участков).

В рамках мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2021 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 34080 объектов недвижимости (14621 объект капитального строительства и 19459 земельных участков), 27272 единицы движимого имущества.

Приказом департамента от 11.01.2021 № 2 утвержден реестр областной собственности на бумажном носителе.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 4000 тыс. руб. Оплата будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 1676,9 тыс. руб. - средства областного бюджета 19,2% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 8750 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 27 государственных контрактов на общую сумму 4687,9 тыс. руб., оплата произведена на сумму 1676,9 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

Принято участие в заседании комиссии по оценке заявок субъектов МСП для предоставления государственной поддержки в форме залога областного имущества. На заседании рассмотрено 6 заявок субъектов МСП.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по оценке заявок субъектов МСП для предоставления государственной поддержки в форме предоставления областного имущества в залог с целью обеспечения их обязательств отбор прошли 5 проектов с суммарным объемом инвестиций 935 млн руб.

Результаты первого этапа утверждены приказом департамента предпринимательства и торговли Воронежской области от 10.03.2021 №20. В настоящее время ведется подготовка к реализации второго этапа конкурсного отбора.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

Издан приказ департамента о проведении инвентаризации имущества областного уровня собственности на 2021 год. В соответствии с данным приказом запланирована инвентаризация объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных под объектами недвижимости, а также земельных участков, занимаемых областными учреждениями, в т.ч. подведомственными департаменту физической культуры и спорта области, департаменту культуры области, департаменту образования, науки и молодежной политики области, управлению лесного хозяйства области и др.

По состоянию на 01.04.2021 проведена проверка 4 областных учреждений, обследованы 73 земельных участка и 25 объектов капитального строительства.

По мероприятию «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 669,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (10,4% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 6420 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 11 государственных контрактов на общую сумму 3167,6 тыс. руб., оплата произведена на сумму 669,1 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

В отчетном периоде выдано 138 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и 6 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов.

Департаментом проведено 10 плановых выездных проверок в рамках лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований. По итогам проведения проверок выдано предписание об устранении нарушений и составлен акт о невозможности проведения проверки (отсутствие представителя организации).

Количество обособленных подразделений, подключившихся к ЕГАИС, от общего числа (3349) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии, составляет 3320 (99%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

В 1 квартале 2021 года было возбуждено 2 административных дела по ст. 14.19 КоАП РФ (нарушение порядка учета объема производства, оборота и (или) использования продукции, а также нефиксация информации в ЕГАИС) и по ст. 15.12 (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации).

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2021 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

В настоящее время перечни муниципального имущества утверждены:

- в 31 муниципальном районе и 3-х городских округах – 480 объектов,

- в 185 сельских поселениях – 385 объектов,

- в 27 городских поселениях – 111 объектов.

Всего в перечни государственного и муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого бизнеса, включены 1129 объектов.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», разработан проект постановления правительства области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 14.12.2017 № 1031» о порядке формирования и ведения перечня государственного имущества Воронежской области по поддержке субъектов МСП. Проект в настоящее время проходит процедуру согласования.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 100 имущественных комплексов на 2021 год. В настоящее время на торги выставлено 3 имущественных комплекса.

По состоянию на 01.04.2021 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 763,72 тыс. руб., в т.ч.:

- в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества с рассрочкой платежей на 3-7 лет в сумме 625,85 тыс. руб.;

- от продажи объектов недвижимого имущества по адрес: Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово, ул. Кирова,8; г. Воронеж, ул. Костромская, д. 13 (хоз. помещения 378 и 382) на общую сумму 120,96 тыс. руб.;

- от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 16,9 тыс. руб.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 250 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации, в отношении 100 имущественных комплексов на сумму 97,4 тыс. руб.

Оплата по контракту будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг. В 1 квартале актов в департамент не поступало.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В целях оформления права муниципальной и областной собственности на невостребованные земли для повышения эффективности управления землями сельскохозяйственного назначения проводятся мероприятия по заключению государственного контракта по оформлению невостребованных земельных долей на территории Воронежской области.

В 1 квартале 2021 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 10000 тыс. руб. В отчетном периоде принят приказ департамента об осуществлении закупки путем проведения конкурса на оказание комплекса юридических услуг по оформлению земель сельхозназначения на территории Воронежской области. Конкурс будет объявлен во 2 квартале т.г.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Обеспечено проведение и участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100% и 36 заседаниях советов директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Завершена процедура увеличения уставного капитала                                    АО «Воронежоблтехинвентаризация» за счет внесения принадлежащего Воронежской области пакета акций АО «Бутурлиновский ЛВЗ» на сумму                    79374 тыс. руб.

Завершена процедура увеличения уставного капитала                                  АО «Бутурлиновский ЛВЗ» путем внесения со стороны                                                 АО «Воронежоблтехинвентаризация» недвижимого имущества и зачета денежных требований по договорам аренды на общую сумму                       111300 тыс. руб.

Завершена процедура увеличения уставного капитала АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» за счет средств бюджета Воронежской области на сумму 3700 тыс. руб.

Инициировано проведение мероприятий по увеличению уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» за счет средств бюджета Воронежской области на сумму 700136,2 тыс. руб. и государственного имущества, подлежащего внесению в уставный капитал в порядке приватизации.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 05.03.2021) на реализацию подпрограммы, составили 280394,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 76980,25 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2021 года на реализацию подпрограммы направлено 71747,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

По основному мероприятию 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» исполнено 27554,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (94% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.04.2021 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По основному мероприятию 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнено 44193,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (93% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.04.2021 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.